##### Dijiste:

Actúa como un Principal Architect de una empresa SaaS global.

Tu tarea es entrenarme a mí y a un equipo de 4 desarrolladores para construir durante 24 semanas un SaaS multi-tenant real utilizando Vertical Slice Architecture: cada dominio funcional tendrá su propio microservicio backend y su propio micro-frontend independiente.

Este sistema NO debe ser un monolito separado artificialmente.

Debe ser diseñado para que equipos distintos puedan trabajar sin coordinar despliegues.

El producto a construir será una plataforma SaaS de gestión de trabajo colaborativo (tipo Notion/Jira/ClickUp).

Arquitectura obligatoria:

Modelo organizacional:

* Workspaces (tenants)

* Usuarios pertenecen a múltiples workspaces

* Roles por workspace

* Permisos por recurso

Arquitectura técnica:

Cada dominio debe ser un Slice autónomo compuesto por:

* su propio backend (microservicio)

* su propia base de datos

* su propio micro-frontend

* su propio pipeline de despliegue

Ejemplos de slices:

Identity

Organizations

Projects

Tasks

Billing

Notifications

Audit Logs

Analytics

Reglas obligatorias:

* Database per service

* Ningún servicio puede consultar la DB de otro

* Comunicación sincrónica mínima

* Integración principal por eventos

* Saga pattern para operaciones de negocio

* Outbox pattern para consistencia

* APIs contract-first

Frontend:

* React

* Module Federation

* Un Shell host

* Cada slice es un remote

* Cada remote deploya independientemente

* El Shell nunca contiene lógica de negocio

Infraestructura:

* Docker desde el inicio

* API Gateway

* BFF por dominio

* OAuth2 / OpenID Connect (Keycloak)

* RabbitMQ o Kafka

* Kubernetes

* Helm

* GitOps (ArgoCD)

Observabilidad:

* Logs estructurados

* Métricas

* OpenTelemetry + Jaeger tracing entre servicios y eventos

Resiliencia:

* Circuit breaker

* Retries con backoff

* Rate limiting

* Idempotencia de eventos

IMPORTANTE:

El curso debe ser práctico. No quiero teoría ni explicaciones largas.

Cada semana será un Sprint Scrum real y debe incluir:

SEMANA X — Nombre del Sprint

Objetivo de negocio alcanzado

Problema arquitectónico que aprenderemos

Entregables verificables

Eventos que deben existir

APIs mínimas

UI mínima funcional

Tareas divididas para 4 desarrolladores

Criterios de aceptación verificables

Prueba realista de fallo del sistema

Errores típicos a evitar

Cada semana debe depender de la anterior, construyendo el SaaS progresivamente hasta llegar a producción real.

No avances a la siguiente semana hasta que yo diga:

"Sprint completado"

Empieza con la SEMANA 1 — Fundación del sistema multi-tenant.

###### ChatGPT dijo:

Perfecto.
Desde ahora esto es un proyecto real. Si algo no funciona → el sprint no está terminado.

# SEMANA 1 — Fundación del sistema multi-tenant

## Objetivo de negocio

Poder abrir la URL del producto y ver una aplicación SaaS corriendo en Kubernetes donde:

- existe un Workspace (tenant)

- existe un usuario autenticado

- el sistema reconoce a qué workspace pertenece

- el frontend muestra:
“Estás dentro del workspace ACME”

Todavía no hay proyectos ni tareas.
Solo demostrar que el SaaS puede existir multi-tenant.

## Problema arquitectónico que aprenderemos

Cómo crear la columna vertebral del SaaS:

Identidad + Tenant Context + Gateway + Frontend distribuido

Si esto queda mal → todo lo demás fracasa (billing, permisos, auditoría, etc).

Vamos a resolver:

- autenticación externa (NO usuarios en nuestra DB)

- separación de tenants

- propagación de identidad entre microservicios

- primer evento del sistema

## Slices que existen en este sprint

Solo 2:

- Identity Slice

- Organizations Slice (Workspaces)

Y 2 infra:

- API Gateway

- Frontend Shell

## Infraestructura obligatoria (debe correr local)

Debes poder levantar con un solo comando:

docker compose up

Debe iniciar:

- Keycloak

- PostgreSQL (2 instancias separadas)

- RabbitMQ

- API Gateway

- identity-service

- organizations-service

- frontend-shell

Si levantas manualmente algo → el sprint no está bien.

## Arquitectura mínima

Flujo real:

Browser → Shell → Gateway → identity-service → organizations-service → event bus

NO hay comunicación directa frontend → microservicio.

## Eventos que deben existir

Primer evento oficial del sistema:

UserRegistered

Lo emite identity-service cuando un usuario inicia sesión por primera vez.

Luego:

WorkspaceCreated

MemberAddedToWorkspace

Los emite organizations-service.

Todo por RabbitMQ.

## APIs mínimas

### Identity Service

(No maneja usuarios propios, solo federación con Keycloak)

GET /me

Devuelve:

userId

email

workspaces[]

activeWorkspaceId

### Organizations Service

POST /workspaces

GET /workspaces

POST /workspaces/{id}/members

## UI mínima funcional

React + Module Federation.

Debe existir:

### Shell (host)

- login button

- workspace selector

### Remote: organizations-app

- botón “Crear Workspace”

- lista de workspaces

Shell solo renderiza remotes.
No contiene lógica de negocio.

## Entregables verificables

Si hago esto:

- Abro app

- Login con Keycloak

- Creo workspace “ACME”

Entonces:

- se crea en DB de organizations-service

- se emite evento WorkspaceCreated

- identity-service asocia usuario al workspace

- /me devuelve el workspace

- frontend lo muestra

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Infra & Gateway

- docker compose completo

- API Gateway (recomendado: Traefik o Kong)

- routing por servicio

- propagación de JWT

### Dev 2 — Identity Service

Stack recomendado:

- FastAPI o NestJS

- PostgreSQL propio

- consumo de eventos

Debe:

- validar JWT de Keycloak

- crear usuario interno al primer login

- emitir UserRegistered

- endpoint /me

### Dev 3 — Organizations Service

- DB propia

- crear workspace

- agregar miembro

- emitir eventos

- suscribirse a UserRegistered

### Dev 4 — Frontend

- React

- Module Federation

- Shell host

- remote organizations-app

- login + workspace selector

## Criterios de aceptación (medibles)

El sprint está terminado solo si:

- Borras TODAS las DB

- Levantas docker compose

- Entras

- Haces login

- Creas workspace

Y funciona sin tocar código.

## Prueba realista de fallo

Apagar organizations-service mientras el sistema corre.

Luego:

- el login debe seguir funcionando

- /me debe responder

- el frontend no debe caerse (solo mostrar error del módulo organizations)

Si la app completa muere → arquitectura incorrecta.

## Errores típicos a evitar (muy importantes)

- Compartir base de datos entre servicios

- Llamadas HTTP entre identity y organizations

- Guardar usuarios en organizations DB

- El frontend llamando directo a microservicios

- Roles globales (DEBEN ser por workspace)

- Crear tenant en el token JWT (NO)

Cuando lo tengas funcionando, escribes:

“Sprint completado”

y recién ahí pasamos a la Semana 2.

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Bien. Ahora empieza el sistema de verdad.

# SEMANA 2 — Contexto de Tenant y Permisos Reales

## Objetivo de negocio

Un mismo usuario puede pertenecer a dos workspaces distintos y el sistema cambia completamente de contexto sin relogin.

Debes poder:

- Crear workspace ACME

- Crear workspace Globex

- Cambiar entre ellos desde la UI

- Ver datos distintos según el workspace

Si ves los mismos datos → el SaaS no es multi-tenant (fallo grave).

## Problema arquitectónico

Cómo propagar correctamente el Tenant Context entre:

Browser → Shell → Gateway → BFF → Microservicios → Eventos

Aquí nace el error más común en SaaS:
“multi-tenant en la UI pero single-tenant en el backend”.

Vamos a implementar:

Tenant Resolution + Tenant Isolation

## Nueva regla obligatoria del sistema

A partir de ahora TODA request debe llevar:

X-Workspace-Id

Sin ese header → 403.

No puede inferirse del usuario ni del JWT.

El workspace activo lo decide el frontend.

## Cambios de arquitectura

Se introduce algo crítico:

### BFF por dominio

Nuevo servicio:

bff-identity

El frontend SOLO habla con BFFs.
Nunca con microservicios.

Ahora el flujo real:

Browser → Shell → BFF → Services → Events

## Qué aprenderemos realmente

Este sprint te enseña el concepto más importante del SaaS:

El usuario NO es el centro del sistema.
El tenant es el centro.

El mismo usuario puede ser:

- admin en ACME

- viewer en Globex

## Eventos nuevos

UserAddedToWorkspace

WorkspaceContextChanged

El segundo es importante: lo emite el BFF cuando el usuario cambia workspace.

Analytics y Audit lo necesitarán después.

## Cambios en Identity Service

Ya no devuelve un único workspace activo.

GET /me ahora:

userId

email

memberships[

{ workspaceId, role }

]

Nada de activeWorkspace.

## Nuevo componente crítico

### Tenant Middleware (en TODOS los servicios)

Cada microservicio debe:

- Leer X-Workspace-Id

- Validar membresía (cacheada)

- Inyectar tenant en el request context

- Filtrar queries por workspace

Ejemplo:

Si un usuario pertenece a ACME y Globex:

GET /projects

Debe devolver SOLO los de ese workspace.

## Cambios en base de datos

Todas las tablas de todos los servicios ahora deben tener:

workspace_id (indexed)

Sin excepción.

Esto es obligatorio antes de crear el servicio de Projects.

## UI mínima

En el Shell:

Un workspace switcher real.

Al cambiar:

- se guarda en localStorage

- se envía en cada request

- se recarga el remote

La pantalla debe mostrar claramente:

Workspace actual: ACME

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- Crear ACME

- Crear Globex

- Abrir dos navegadores (o incógnito)

- Mismo usuario

- Un navegador en ACME

- Otro en Globex

Las acciones no deben interferirse.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Gateway + Headers

- El gateway debe propagar X-Workspace-Id

- rate limit por workspace

- bloquear requests sin header

### Dev 2 — Identity Service

- memberships table

- cache (Redis recomendado)

- endpoint /me nuevo

### Dev 3 — Organizations Service

- membership roles

- endpoint:

GET /workspaces/{id}/members

### Dev 4 — Frontend

- workspace switcher

- persistencia

- interceptors HTTP agregando header

- recarga de remotes al cambiar

## Criterios de aceptación

El sprint se aprueba solo si:

- puedes borrar cookies

- volver a loguear

- el sistema recuerda tus workspaces

- cambiar de workspace no requiere login

- datos completamente aislados

## Prueba de fallo

Modificar manualmente el header:

X-Workspace-Id = otro workspace al que no perteneces

El sistema debe responder:

403 Forbidden

Si responde 200 → tienes una vulnerabilidad crítica multi-tenant.

## Errores típicos

- Filtrar por user_id en vez de workspace_id

- Guardar workspace activo en backend session

- Confiar en el JWT para permisos

- UI switch sin impacto backend

- Cachear permisos sin invalidación por eventos

Cuando funcione de verdad:

“Sprint completado”

y empezamos a construir Projects (donde normalmente los SaaS se rompen).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Ahora empieza la parte donde un SaaS suele colapsar si la arquitectura es débil.

# SEMANA 3 — Servicio de Projects (primer dominio real)

## Objetivo de negocio

Dentro de un workspace el usuario puede:

- crear proyectos

- listarlos

- verlos solo en ese workspace

Desde la UI debes poder:

Crear proyecto “Website Redesign” en ACME
Cambiar a Globex → no debe existir

Esto valida el aislamiento real de datos.

## Problema arquitectónico

Primer slice de negocio independiente.

Aquí se valida si realmente pueden trabajar equipos sin coordinar deploys.

Vamos a introducir:

- nuevo microservicio autónomo

- nueva base de datos

- nuevo micro-frontend

- nuevos eventos de dominio

Si identity u organizations necesitan redeploy → fallamos.

## Nuevo Slice

### Projects Slice (completo)

Debe tener:

- projects-service (backend)

- projects-db (PostgreSQL propio)

- projects-frontend (remote React)

- projects-bff

- pipeline docker propio

Ningún código compartido por copia/pega.

## Modelo de datos mínimo

Tabla:

projects

id (uuid)

workspace_id (indexed)

name

created_by

created_at

archived

NO FK hacia users ni organizations.
Solo IDs.

## APIs mínimas

### projects-service

POST /projects

GET /projects

GET /projects/{id}

PATCH /projects/{id}/archive

Todas requieren X-Workspace-Id.

## Eventos obligatorios

Primeros eventos reales de negocio:

ProjectCreated

ProjectArchived

Emitidos por projects-service (Outbox pattern obligatorio).

Luego serán usados por:

- Audit Logs

- Notifications

- Analytics

- Billing (más adelante)

## Outbox Pattern (obligatorio)

Dentro de la misma transacción de DB:

- insertar project

- insertar registro en outbox_events

Un worker publica a RabbitMQ.

Si publicas directamente al broker → no aceptado.

## UI mínima funcional

Nuevo remote:

### projects-app

Pantalla:

- botón “New Project”

- lista de proyectos

- botón “Archive”

Debe cargarse vía Module Federation desde el Shell.

El Shell no sabe nada de proyectos.

Ruta:

/projects

Si el remote cae → el resto del sistema debe seguir funcionando.

## BFF del dominio

Nuevo servicio:

projects-bff

Responsabilidades:

- validar JWT

- validar workspace

- rate limit

- llamar a projects-service

Frontend SOLO habla con projects-bff.

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- Login

- Crear workspace ACME

- Crear proyecto A

- Cambiar a Globex

- Lista vacía

- Volver a ACME

- Proyecto A sigue existiendo

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Infra

- nueva DB

- colas RabbitMQ

- topics por dominio

- health checks

### Dev 2 — Projects Service

- modelo

- tenant middleware

- outbox

- eventos

### Dev 3 — Projects BFF

- endpoints proxy

- validación de permisos

- manejo de errores resiliente

### Dev 4 — Frontend

- remote projects-app

- routing federado

- pantalla proyectos

- manejo de errores si BFF cae

## Criterios de aceptación

El sprint está aprobado solo si:

- se puede desplegar projects sin tocar identity

- borrar DB de projects no afecta login

- apagar projects-service no rompe organizations

## Prueba realista de fallo

Apagar RabbitMQ.

Crear un proyecto.

Resultado esperado:

- el proyecto existe en DB

- el sistema no se cae

- cuando RabbitMQ vuelve, el evento se publica

Si el proyecto se pierde → tu consistencia está mal.

## Errores típicos

- FK a tabla de usuarios

- Consultar identity-service sincrónicamente

- Eventos publicados fuera de transacción

- Shared database

- Shell importando código de projects

Cuando realmente funcione:

“Sprint completado”

y entramos al servicio más difícil de todo el sistema: Tasks (ahí se prueban de verdad las micro-arquitecturas).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Perfecto.
Ahora empieza la parte donde la mayoría de los SaaS fallan: consistencia entre servicios.

# SEMANA 4 — Tasks + Saga Pattern (primer flujo distribuido)

## Objetivo de negocio

Dentro de un proyecto el usuario puede crear tareas.

Flujo real desde la UI:

Workspace → Proyecto → Crear Task → aparece en la lista

Pero además:

- una task no puede existir sin proyecto

- si el proyecto se archiva → sus tasks deben bloquearse

Esto es el primer flujo cross-service.

## Problema arquitectónico

tasks-service necesita saber si un proyecto existe…
pero NO puede consultar la DB de projects ni hacer HTTP síncrono obligatorio.

Aquí implementamos:

Validación por eventos + Saga Pattern

Aprenderán consistencia eventual real.

## Nuevo Slice

### Tasks Slice (completo)

Componentes:

- tasks-service

- tasks-db

- tasks-bff

- tasks-frontend

Independiente del servicio de projects.

## Modelo de datos

Tabla principal:

tasks

id (uuid)

workspace_id (indexed)

project_id

title

status (todo | doing | done)

created_by

created_at

blocked (bool)

Tabla cache:

projects_cache

project_id

workspace_id

archived

last_synced

⚠️ Muy importante:
tasks-service mantiene una proyección local de projects.

## Eventos que debe consumir

Desde projects-service:

ProjectCreated

ProjectArchived

tasks-service actualiza projects_cache.

NO se permite llamar GET /projects/{id}.

## APIs mínimas

### tasks-service

POST /tasks

GET /projects/{projectId}/tasks

PATCH /tasks/{id}

PATCH /tasks/{id}/status

## Validación obligatoria al crear task

Cuando llega:

POST /tasks (project_id)

El servicio:

- busca en projects_cache

- si no existe → 409

- si archived → 409

- si ok → crea task

Esto es consistencia eventual controlada.

## Saga Pattern

Caso:

Usuario archiva un proyecto

Flujo:

projects-service:

ProjectArchived event

tasks-service:

- recibe evento

- marca blocked = true en todas las tasks

- emite:

TasksBlockedByProject

Más adelante lo usarán Notifications y Audit.

No hay transacción distribuida.

## UI mínima

Nuevo remote:

### tasks-app

Pantalla dentro de /projects/:id

Debe mostrar:

- lista de tasks

- botón “Add Task”

- cambio de estado (todo/doing/done)

Si el proyecto está archivado:

- UI deshabilitada

- mensaje: “Project archived”

La UI no decide eso.
Lo decide la API.

## BFF

Nuevo:

tasks-bff

Responsable de:

- validar workspace

- manejar errores de consistencia eventual

- traducir 409 a mensaje de UI claro

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- Crear proyecto

- Crear 3 tasks

- Archivar proyecto

- Intentar crear nueva task

Resultado esperado:

→ 409 + UI bloqueada

## Prueba de consistencia eventual (muy importante)

Detener tasks-service.

Luego:

- Crear proyecto

- Iniciar tasks-service

Resultado esperado:

- projects se sincronizan por eventos

- luego puedes crear tasks

Si no → tu sistema no es recuperable.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Mensajería

- exchanges por dominio

- reintentos

- DLQ (dead letter queue)

### Dev 2 — Tasks Service

- proyección local

- consumidores de eventos

- bloqueo por project archive

### Dev 3 — Tasks BFF

- endpoints

- manejo de errores 409

- timeouts + retries

### Dev 4 — Frontend

- remote tasks-app

- navegación desde projects

- estado de tareas

- bloqueo visual

## Criterios de aceptación

El sprint se aprueba solo si:

- apagar projects-service NO rompe tasks existentes

- apagar tasks-service NO rompe projects

- el sistema se recupera al volver a levantar

## Prueba realista de fallo

Publicar manualmente en RabbitMQ:

ProjectArchived (de un project real)

Sin usar la UI.

El sistema debe bloquear automáticamente las tasks.

Si no pasa → tu arquitectura depende de llamadas HTTP.

## Errores típicos

- Validar project con HTTP

- No guardar proyección local

- No manejar eventos duplicados

- No idempotencia

- UI decidiendo reglas de negocio

Cuando funcione de verdad:

“Sprint completado”

y entramos en algo que cambia completamente el sistema: Notificaciones en tiempo real (event-driven UI).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Excelente.
Ahora el sistema deja de ser CRUD y pasa a ser colaborativo.

# SEMANA 5 — Notificaciones en Tiempo Real (event-driven UI)

## Objetivo de negocio

Cuando ocurre algo en el workspace, otros usuarios lo ven sin refrescar.

Ejemplos:

- alguien crea un proyecto → aparece notificación

- alguien crea una task → aparece notificación

- un proyecto se archiva → alerta inmediata

La UI debe actualizarse sola.

## Problema arquitectónico

El frontend no puede consultar constantemente APIs (polling).
Implementaremos:

Backend → Eventos → Notification Service → WebSocket → Browser

Aprenderán a conectar el bus de eventos con la UI.

## Nuevo Slice

### Notifications Slice

Componentes:

- notifications-service

- notifications-db

- notifications-bff

- notifications-frontend

- WebSocket gateway

Es completamente independiente.

## Qué hará este servicio

Consumirá eventos de todo el sistema:

ProjectCreated

TaskCreated

ProjectArchived

TasksBlockedByProject

Y generará:

NotificationCreated

## Modelo de datos

notifications

id

workspace_id

user_id

type

title

payload (json)

read (bool)

created_at

Cada usuario tiene sus propias notificaciones.

## Distribución en tiempo real

El notifications-service:

- consume evento

- guarda notificación

- publica por WebSocket al usuario correcto

Tecnología recomendada:

- WebSocket nativo o Socket.IO

- canal por user_id

No usar el gateway HTTP existente.

## BFF

notifications-bff:

GET /notifications

PATCH /notifications/{id}/read

GET /notifications/unread-count

El WebSocket es directo desde el browser al notifications-service.

(No pasa por API Gateway)

## UI mínima

Remote:

### notifications-app

Debe existir un ícono de campana en el Shell.

Funcionalidad:

- contador de no leídas

- dropdown con lista

- al llegar una nueva → aparece sin recargar

Si abres dos navegadores con el mismo usuario → ambos reciben el evento.

## Integración con otros servicios

Nada de llamadas HTTP.

Solo suscripción a eventos del broker.

Debe reaccionar automáticamente cuando:

- projects-service emite eventos

- tasks-service emite eventos

Si un servicio cae y vuelve → se reanuda consumo.

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- Abrir 2 navegadores

- Usuario A y Usuario B en mismo workspace

- A crea una task

Resultado:

→ B recibe notificación en vivo sin refrescar.

## Prueba de sistema distribuido

Apagar notifications-service.

Mientras está apagado:

- crear proyectos

- crear tasks

Encenderlo nuevamente.

Resultado esperado:

→ genera notificaciones atrasadas (catch-up por eventos)

Si no aparecen → tu sistema perdió eventos.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Mensajería

- colas durables

- consumer groups

- reentrega de eventos

### Dev 2 — Notifications Service

- consumidores

- persistencia

- envío WebSocket

- idempotencia

### Dev 3 — Notifications BFF

- endpoints REST

- permisos por workspace

### Dev 4 — Frontend

- campana en Shell

- conexión WebSocket

- actualización reactiva

- manejo reconexión

## Criterios de aceptación

El sprint se aprueba solo si:

- las notificaciones llegan en tiempo real

- reconecta solo al cortar internet

- no duplica notificaciones

- no depende de refrescar la página

## Prueba realista de fallo

Simular:

- cortar WiFi 30 segundos

- volver a conectar

El browser debe reconectarse y recibir nuevas notificaciones automáticamente.

## Errores típicos

- Polling cada 5s

- Guardar notificaciones en memoria

- No usar colas durables

- No manejar duplicados

- Broadcast global (sin workspace)

Cuando funcione:

“Sprint completado”

y pasamos a algo crítico para SaaS reales: Audit Logs (compliance, GDPR, enterprise requirement).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Ahora entramos en algo que los SaaS serios no negocian: trazabilidad.

Esto es lo que empresas grandes te van a pedir antes de pagarte.

# SEMANA 6 — Audit Logs (compliance real)

## Objetivo de negocio

Un administrador del workspace puede ver:

quién hizo qué, cuándo y sobre qué recurso

Ejemplos:

- Federico creó proyecto “Website”

- Ana cambió una task a DONE

- Alguien agregó un miembro al workspace

Debe poder verse desde la UI.

## Problema arquitectónico

No podemos agregar logs dentro de cada servicio manualmente.

Eso rompe:

- independencia

- despliegues

- mantenimiento

Implementaremos:

Auditoría 100% basada en eventos

Ningún microservicio conoce al audit-service.

## Nuevo Slice

### Audit Slice

Componentes:

- audit-service

- audit-db

- audit-bff

- audit-frontend

Solo consume eventos.
Nunca recibe HTTP de otros servicios.

## Eventos que debe escuchar

De TODOS los dominios:

UserRegistered

WorkspaceCreated

UserAddedToWorkspace

ProjectCreated

ProjectArchived

TaskCreated

TaskStatusChanged

TasksBlockedByProject

Si mañana agregas Billing → también.

## Qué genera

Cada evento se convierte en:

AuditLogEntry

## Modelo de datos

Tabla:

audit_logs

id

workspace_id (indexed)

actor_user_id

action

entity_type

entity_id

metadata (json)

timestamp

Ejemplo real:

| action | entity | metadata |
| --- | --- | --- |
| PROJECT_CREATED | project | {name:"Website"} |

## Reglas importantes

- Audit es append-only

- Nunca se borra

- Nunca se actualiza

- Solo inserciones

Si permites DELETE → no cumple compliance.

## APIs

### audit-bff

GET /audit

GET /audit?entity=project

GET /audit?user={id}

GET /audit?from=&to=

Debe paginar.

## UI mínima

Remote:

### audit-app

Pantalla:

Una tabla tipo enterprise:

- fecha

- usuario

- acción

- recurso

Filtro por:

- usuario

- tipo

- rango de fechas

Ruta:

/audit

## Transformación de eventos

El audit-service debe mapear eventos a acciones humanas.

Ejemplo:

ProjectCreated → "created project"

TaskStatusChanged → "changed task status to DONE"

No guardar el evento crudo sin procesar.

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- Crear proyecto

- Crear task

- Cambiar estado

- Archivar proyecto

Ir a /audit

→ Deben aparecer todos en orden cronológico.

## Prueba crítica

Apagar audit-service por 10 minutos.

Durante ese tiempo:

- crear proyectos

- crear tasks

Encender audit-service.

Resultado esperado:

→ reconstruye historial completo desde la cola.

Si faltan eventos → no tienes sistema enterprise.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Broker

- retención de mensajes

- reconsumo

- replay desde offset

### Dev 2 — Audit Service

- consumidores

- mapping de eventos

- idempotencia (MUY importante)

### Dev 3 — Audit BFF

- filtros

- paginación

- performance queries

### Dev 4 — Frontend

- tabla

- filtros

- infinite scroll o paginado

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- no existe endpoint POST /audit

- ningún servicio llama audit por HTTP

- todos los registros provienen de eventos

## Prueba realista de fallo

Publicar manualmente un evento duplicado en RabbitMQ.

El audit log no debe duplicarse.

## Errores típicos

- Loggear desde cada servicio

- No idempotencia

- Guardar evento completo sin normalizar

- Borrar logs antiguos

- Depender del orden perfecto de eventos

Cuando esté funcionando correctamente:

“Sprint completado”

y pasamos al punto donde el SaaS empieza a monetizar: Billing + Suscripciones + límites por plan.

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Bien.
Ahora el sistema pasa de “app” a producto SaaS real.

# SEMANA 7 — Billing, Planes y Límites

## Objetivo de negocio

Un workspace ahora tiene un plan:

- Free

- Pro

- Enterprise

Y el sistema debe bloquear funcionalidades automáticamente según el plan.

Ejemplo:

Free:

- máx 2 proyectos

- máx 5 usuarios

Si intentan crear el tercero → el sistema lo impide.

Sin lógica en el frontend.

## Problema arquitectónico

¿Dónde viven las reglas de negocio globales?

No pueden vivir en:

- projects-service

- organizations-service

- tasks-service

Porque todos deberían conocer el plan.

Implementamos:

Servicio de Billing como Policy Authority del sistema

Los demás servicios no conocen planes.
Solo preguntan: “¿Está permitido?”

## Nuevo Slice

### Billing Slice

Componentes:

- billing-service

- billing-db

- billing-bff

- billing-frontend

Este servicio se vuelve central en negocio, pero no en dependencias.

## Modelo de datos

plans

id

name

max_projects

max_members

max_tasks_per_project

price

subscriptions

id

workspace_id

plan_id

status (active, past_due, canceled)

current_period_end

## Eventos que consume

WorkspaceCreated

ProjectCreated

UserAddedToWorkspace

TaskCreated

El billing mantiene una proyección de uso por workspace.

Tabla:

usage_counters

workspace_id

projects_count

members_count

tasks_count

## Nuevo tipo de comunicación

Primer request síncrono permitido:

Servicios ahora pueden consultar:

billing-service → Policy Check

Endpoint interno:

POST /internal/authorize

Input:

workspace_id

action

Ejemplo:

CREATE_PROJECT

ADD_MEMBER

CREATE_TASK

Respuesta:

allowed: true/false

reason: "PLAN_LIMIT_REACHED"

## Cambios en servicios existentes

### projects-service

Antes de crear proyecto:

consulta billing.

Si allowed=false → 402 Payment Required o 403.

### organizations-service

Antes de agregar miembro:

consulta billing.

### tasks-service

Antes de crear task:

consulta billing.

## UI mínima

Remote:

### billing-app

Pantalla:

- plan actual

- límites

- uso actual

- botón “Upgrade plan” (simulado)

Ruta:

/billing

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- Plan Free

- Crear 2 proyectos → OK

- Crear 3ro → bloqueado

Cambiar plan a Pro:

→ ahora permitido sin reiniciar servicios.

## Prueba de sistema distribuido

Apagar billing-service.

Intentar crear proyecto.

Resultado esperado:

→ sistema responde 503 Service Unavailable
(No debe permitir crear recursos sin validación)

Si permite → error crítico de negocio.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Infra

- comunicación interna service-to-service

- timeouts + circuit breaker

### Dev 2 — Billing Service

- suscripciones

- contadores

- policy engine

### Dev 3 — Integración

- modificar projects/org/tasks para policy check

- manejo de errores

### Dev 4 — Frontend

- pantalla billing

- mostrar límites alcanzados

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- cambiar plan afecta comportamiento inmediatamente

- ningún servicio conoce valores de planes

- todo se decide en billing-service

## Prueba realista de fallo

Modificar manualmente DB y poner:

projects_count = 999

El sistema debe bloquear creación automáticamente.

## Errores típicos

- Validar límites en frontend

- Copiar límites en otros servicios

- Cachear permisos indefinidamente

- Permitir crear recursos si billing no responde

- Hardcodear planes

Cuando funcione:

“Sprint completado”

y entramos en algo clave para operar en producción real: Observabilidad completa (OpenTelemetry + tracing distribuido).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Perfecto.
Ahora entramos en lo que diferencia un sistema que funciona de uno que puede operarse en producción.

Hasta ahora, si algo falla… no sabes dónde.

# SEMANA 8 — Observabilidad total (Tracing distribuido)

## Objetivo de negocio

Cuando un cliente diga:

“No pude crear una task”

Debes poder encontrar la causa en menos de 5 minutos.

No logs manuales.
No “probemos reiniciar”.

Vas a poder ver el recorrido completo de una request entre microservicios y eventos.

## Problema arquitectónico

En un monolito: 1 proceso → 1 log.

En tu sistema actual:

Browser → Gateway → BFF → Service → Event → Otro Service → DB → WebSocket

Sin observabilidad, esto es imposible de depurar.

Implementaremos:

Distributed Tracing + Métricas + Logs estructurados

## Infraestructura nueva

Agregar:

- OpenTelemetry Collector

- Jaeger

- Prometheus

- Grafana

Todo en docker compose primero.

Debes poder abrir:

http://localhost:16686

y ver trazas.

## Qué instrumentaremos

TODOS los servicios:

- gateway

- bffs

- identity

- organizations

- projects

- tasks

- billing

- notifications

- audit

Sin excepción.

## Qué debe verse en una traza

Ejemplo: Crear Task

Debe aparecer una única traza con spans:

POST /tasks (frontend)

→ gateway

→ tasks-bff

→ tasks-service

→ DB insert

→ outbox

→ RabbitMQ publish

→ notifications-service consume

→ websocket push

Si no están todos → mal instrumentado.

## Propagación de contexto

Debes propagar:

traceparent header

Entre:

- HTTP requests

- mensajes RabbitMQ

- WebSocket

Esto es lo más importante del sprint.

## Logs estructurados (obligatorio)

Formato JSON:

timestamp

service

trace_id

span_id

level

message

workspace_id

user_id

Si no incluyen trace_id → no sirven.

Nada de console.log("hola").

## Métricas obligatorias

Cada servicio debe exportar:

request_count

request_duration

error_count

Prometheus debe scrapearlos.

En Grafana debe existir dashboard con:

- latencia por servicio

- errores por servicio

- throughput

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- Crear proyecto

- Crear task

- Generar notificación

Ir a Jaeger:

→ ver la traza completa end-to-end.

## Prueba crítica

Introducir un error intencional:

hacer que billing tarde 5 segundos.

Luego crear proyecto.

Debes poder ver:

- dónde se demoró

- qué servicio causó la latencia

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Infra Observabilidad

- collector

- jaeger

- prometheus

- grafana

### Dev 2 — Backend Services

- instrumentar identity/org/projects/tasks

### Dev 3 — Mensajería

- propagar contexto en RabbitMQ

- instrumentar consumers

### Dev 4 — Frontend

- enviar trace headers

- correlación con backend

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- cada request tiene trace_id

- puedes seguir un evento async en Jaeger

- puedes detectar servicio lento

## Prueba realista de fallo

Apagar notifications-service.

Crear tasks.

En Jaeger debe verse:

→ error en consumer, pero request original exitosa.

## Errores típicos

- Solo instrumentar HTTP

- No propagar en eventos

- Logs sin correlación

- Métricas solo en gateway

- Mezclar logs humanos con técnicos

Cuando lo logren:

“Sprint completado”

y pasamos al punto donde los microservicios suelen morir en producción:
Resiliencia (circuit breakers, retries, idempotencia real).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Bien.
Hasta ahora tu sistema funciona… solo cuando todo funciona.

Producción real = servicios caen todos los días.

Ahora vamos a hacer que el sistema sobreviva a fallos.

# SEMANA 9 — Resiliencia real (circuit breakers, retries e idempotencia)

## Objetivo de negocio

Aunque un servicio falle, el usuario puede seguir trabajando.

Ejemplo real esperado:

- billing cae → no puedes crear proyectos, pero puedes verlos

- notifications cae → puedes crear tasks igual

- audit cae → el sistema sigue operativo

El sistema deja de ser frágil.

## Problema arquitectónico

Actualmente tienes dependencias críticas:

projects → billing
tasks → projects (por eventos)
notifications → todo

Si uno se degrada, puede provocar cascading failure.

Implementaremos:

Fault tolerance + graceful degradation

## Nuevas reglas del sistema

Cada comunicación síncrona debe tener:

- timeout corto

- retry con backoff

- circuit breaker

- fallback

Sin esto → no pasa el sprint.

## Circuit Breaker (obligatorio)

Para llamadas:

- projects → billing

- organizations → billing

- tasks → billing

Comportamiento:

Si billing falla 5 veces consecutivas:

→ se abre el circuito
→ no se siguen enviando requests
→ respuesta inmediata 503

Cuando billing vuelve:

→ half-open
→ prueba una request
→ si funciona, cierra.

## Timeouts

Ninguna request interna puede esperar más de:

800 ms

Si tarda más → timeout.

Nada de esperas infinitas.

## Retries con Backoff

Para HTTP:

3 reintentos:

100ms

300ms

700ms

Para eventos:

reintentos infinitos pero con DLQ.

## Idempotencia (crítico)

Todos los consumers de eventos deben ser idempotentes.

Ejemplo:

ProjectCreated llega 3 veces
→ solo debe existir un project.

Implementar:

processed_events

event_id (unique)

processed_at

Si el evento ya existe → ignorar.

## Cambios en Outbox

El publisher debe poder:

- reintentar

- no duplicar

- sobrevivir a restart del servicio

Si reinicias un service mientras publica → no se pierden eventos.

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- Apagar billing

- Crear tasks

- Navegar proyectos

Resultado:

- navegación OK

- creación de proyecto bloqueada

- sistema estable

## Prueba de estrés

Simular:

billing responde 500 durante 2 minutos.

El sistema:

- no debe saturar billing

- no debe aumentar latencias globales

## Prueba de duplicados

Publicar manualmente el mismo evento:

TaskCreated

10 veces.

Resultado:

→ solo 1 task
→ 1 notificación
→ 1 audit log

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Infra

- configurar políticas de retry

- DLQ

- health checks reales

### Dev 2 — Backend HTTP

- circuit breaker

- timeouts

- fallbacks

### Dev 3 — Eventos

- idempotencia

- processed_events

- outbox robusto

### Dev 4 — Frontend

- manejo de degradación

- mensajes claros (“servicio temporalmente no disponible”)

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- apagar un servicio no rompe todo

- no hay tormenta de requests

- no hay duplicados

## Prueba realista de fallo

Reiniciar RabbitMQ mientras el sistema corre.

Luego:

crear proyectos y tasks.

Cuando RabbitMQ vuelve:

→ todos los eventos pendientes se procesan.

## Errores típicos

- Retry infinito sin backoff

- No tener timeouts

- Idempotencia solo parcial

- Fallback creando datos inconsistentes

- Circuit breaker solo en gateway

Cuando el sistema sobreviva a fallos reales:

“Sprint completado”

y pasamos a algo imprescindible antes de cloud real:
Despliegue en Kubernetes + Helm + entornos (dev/staging/prod).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Perfecto.
Ahora tu sistema ya merece salir de docker-compose.

Esto es el paso donde la mayoría de proyectos personales mueren: pasan de “funciona en mi PC” a “sistema operable”.

# SEMANA 10 — Kubernetes + Helm + Entornos reales

## Objetivo de negocio

El producto debe existir en:

- dev

- staging

- producción

Y poder desplegarse sin conectarse al servidor por SSH.

Un deploy debe ser:

git push → sistema actualizado

## Problema arquitectónico

Actualmente tu sistema depende de:

- puertos locales

- orden de arranque

- estado manual

En producción:

- los contenedores mueren

- se reprograman

- cambian de IP

Implementamos:

Infraestructura declarativa

Tu SaaS ahora vive en el cluster, no en máquinas.

## Qué vas a instalar

Cluster local primero:

k3d o kind (recomendado k3d)

Luego dentro del cluster:

- NGINX Ingress Controller

- cert-manager (aunque sea self-signed)

- PostgreSQL (helm chart)

- RabbitMQ (helm chart)

- Keycloak

- OpenTelemetry stack

Todo dentro de Kubernetes.

## Helm (obligatorio)

Cada slice ahora debe tener su chart:

identity-chart

organizations-chart

projects-chart

tasks-chart

billing-chart

notifications-chart

audit-chart

bff-charts

gateway-chart

frontend-shell-chart

Nada de kubectl apply -f sueltos.

Cada chart debe permitir:

replicaCount

image.tag

env

resources

## Health checks

Todos los servicios deben exponer:

/health/live

/health/ready

Kubernetes usará:

- liveness probe

- readiness probe

Si un servicio se cuelga → Kubernetes lo reinicia.

## Configuración (muy importante)

No más variables en código.

Usar:

- ConfigMaps

- Secrets

Ejemplos:

- JWT issuer

- DB connection

- RabbitMQ URL

## Ingress

Debes poder acceder a:

app.local

api.local

keycloak.local

grafana.local

jaeger.local

Desde navegador.

El gateway ahora vive dentro del cluster.

## Persistencia

Las DB deben sobrevivir a:

kubectl delete pod

Si pierdes datos → mala configuración de volumes.

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- Desplegar todo en k8s

- Borrar un pod de projects

kubectl delete pod projects-xxxxx

Resultado:

→ se recrea
→ la app sigue funcionando

## Prueba crítica

Escalar:

replicas: 3

para tasks-service.

Crear tasks concurrentemente.

Debe funcionar igual (stateless real).

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Cluster

- k3d

- ingress

- DNS local

### Dev 2 — Helm Backend

- charts de services

- probes

- secrets

### Dev 3 — Datos & Broker

- PostgreSQL

- RabbitMQ

- persistencia

### Dev 4 — Frontend & Gateway

- ingress routing

- build images

- deploy remotes independientes

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- puedes reiniciar cualquier pod sin impacto

- puedes escalar servicios

- no dependes de localhost

## Prueba realista de fallo

Reiniciar todo el cluster.

El sistema debe volver operativo sin intervención manual.

## Errores típicos

- Hardcodear URLs internas

- Usar IPs en vez de DNS de k8s

- Servicios stateful sin volume

- BFF guardando sesiones en memoria

- Frontend build dependiente de backend

Cuando todo levante desde cero:

“Sprint completado”

y pasamos al último salto de madurez:
CI/CD + GitOps con ArgoCD (deploy automático real).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Excelente.
Ahora ya no alcanza con poder desplegar…
necesitas no volver a tocar el cluster nunca más.

# SEMANA 11 — CI/CD + GitOps (ArgoCD)

## Objetivo de negocio

Cualquier cambio en el código debe terminar automáticamente en el entorno correspondiente:

- merge a develop → deploy en dev

- merge a staging → deploy en staging

- merge a main → deploy en producción

Sin kubectl.
Sin entrar al servidor.

## Problema arquitectónico

Hoy el deploy depende de personas.
En una empresa real eso es un riesgo operativo.

Implementamos:

Git es la única fuente de verdad del sistema

El cluster solo obedece a Git.

## Qué vas a instalar en el cluster

Dentro de Kubernetes:

- ArgoCD

Debes poder entrar a:

argocd.local

Desde el navegador.

## Nuevo repositorio (muy importante)

Crear repo separado:

saas-infra

Aquí NO hay código.

Solo:

helm values

charts

environments

Estructura:

environments/

dev/

staging/

prod/

Cada entorno tiene sus propios values.yaml.

## Cómo funcionará

Pipeline:

- haces push del código

- CI construye imagen docker

- la sube al registry

- CI actualiza values.yaml en saas-infra

- ArgoCD detecta cambio

- ArgoCD sincroniza cluster

Tú no despliegas.
ArgoCD despliega.

## CI obligatorio (por cada servicio)

Usar GitHub Actions o GitLab CI.

Cada microservicio debe:

- correr tests

- build docker image

- tag:

service-name:git-sha

- push a registry

Si tests fallan → no hay imagen.

## Auto deploy

El pipeline debe modificar automáticamente:

image.tag

en el repo infra.

Ejemplo:

projects-service:

image:

tag: a3f91c2

Eso dispara ArgoCD.

## Rollback (muy importante)

Debes poder:

en ArgoCD → seleccionar versión anterior → revertir.

Sin rebuild.
Sin reconfigurar nada.

## Secretos

Nada de contraseñas en repos.

Usar:

- Sealed Secrets o

- External Secrets

Keycloak, DB passwords, JWT secrets → fuera del código.

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- Cambiar texto en projects-frontend

- Hacer merge a develop

Resultado:

→ en dev aparece automáticamente el cambio.

## Prueba crítica

Deployar una versión rota (romper intencionalmente un endpoint).

Luego:

Rollback desde ArgoCD.

El sistema debe volver a funcionar en menos de 2 minutos.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — ArgoCD

- instalar

- apps

- sync policies

### Dev 2 — CI pipelines backend

- tests

- build

- push

### Dev 3 — Infra repo

- values por entorno

- versionado

### Dev 4 — Frontend CI

- build remotes

- versionado independiente

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- nadie usa kubectl para deployar

- todo cambio pasa por Git

- rollback funciona

## Prueba realista de fallo

Romper deliberadamente tasks-service.

El pipeline debe:

- deployar

- detectar fallo (readiness probe)

- permitir rollback inmediato

## Errores típicos

- ArgoCD solo para mirar

- Cambiar manualmente el cluster

- Secrets en values.yaml

- Un solo entorno

- Rebuild para rollback

Cuando tengas deploy automático real:

“Sprint completado”

y entramos en el último nivel técnico antes de escalar clientes:
Seguridad SaaS real (RBAC por recurso + permisos finos).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Ahora sí: hasta aquí tenías multi-tenant, pero no tenías seguridad real.
Hoy cualquier miembro del workspace puede hacer todo.

Eso en un cliente empresa significa cancelación inmediata.

# SEMANA 12 — RBAC por recurso (permisos finos reales)

## Objetivo de negocio

Dentro del mismo workspace:

- Admin puede crear proyectos

- Member puede crear tasks

- Viewer solo puede leer

Y además:

Un usuario puede ser admin en un proyecto pero no en otro.

El sistema debe bloquear acciones aunque el frontend sea manipulado.

## Problema arquitectónico

Actualmente solo validas:

pertenece al workspace → permitido

Eso no es suficiente.

Implementaremos:

Authorization distribuida por recurso

NO va en el gateway.
NO va en el frontend.
NO va en Keycloak.

Va dentro de tu sistema.

## Nuevo concepto

### Permission Service (nuevo slice)

Componentes:

- permissions-service

- permissions-db

- permissions-bff

- permissions-frontend (mínimo panel admin)

Este servicio será el Policy Decision Point.

Todos los demás servicios preguntarán:

¿este usuario puede hacer esta acción sobre este recurso?

## Modelo de datos

roles

id

name

scope (workspace | project)

permissions

id

action

resource

role_permissions

role_id

permission_id

assignments

id

user_id

role_id

workspace_id

resource_id (nullable)

Ejemplo:

- workspace role: ADMIN

- project role: PROJECT_MANAGER

## Acciones del sistema

Definir mínimo:

CREATE_PROJECT

ARCHIVE_PROJECT

CREATE_TASK

CHANGE_TASK_STATUS

ADD_MEMBER

VIEW_AUDIT

MANAGE_BILLING

## API interna (crítica)

Todos los servicios ahora deben consultar:

POST /internal/authorize

Input:

user_id

workspace_id

action

resource_type

resource_id

Output:

allowed: true/false

## Cambios obligatorios

### projects-service

Antes de crear proyecto → authorize

### tasks-service

Antes de crear o modificar task → authorize

### audit-bff

Antes de mostrar logs → authorize

### billing-bff

Solo admin.

Si el permiso falla → 403.

## Cache obligatorio

No puedes llamar permissions en cada request a DB.

Implementar:

- cache en memoria o Redis

- invalidación por eventos

Evento nuevo:

PermissionsUpdated

Cuando cambia un rol → todos los servicios invalidan cache.

## UI mínima

### permissions-admin (remote)

Pantalla:

- lista miembros

- seleccionar usuario

- asignar rol en workspace

- asignar rol en proyecto

Ruta:

/settings/permissions

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- Usuario A admin

- Usuario B viewer

B intenta crear proyecto.

Resultado:

→ 403 aunque modifique la request manualmente.

## Prueba crítica

Asignar rol:

PROJECT_MANAGER solo en proyecto X

Debe:

- poder crear tasks en X

- no poder en otros proyectos

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Permissions Service

- modelos

- authorize endpoint

- eventos

### Dev 2 — Integraciones

- agregar authorize en projects/tasks/org/billing

### Dev 3 — Cache & Eventos

- cache distribuido

- invalidación

### Dev 4 — Frontend

- panel permisos

- roles por proyecto

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- ningún servicio decide permisos por sí mismo

- frontend no controla seguridad

- cambiar rol impacta inmediatamente

## Prueba realista de fallo

Dar permisos → quitar permisos → intentar acción sin refrescar página.

Debe bloquear inmediatamente.

## Errores típicos

- Confiar en JWT roles

- Permisos en gateway

- Hardcodear roles

- No invalidar cache

- Seguridad solo en UI

Cuando el sistema realmente bloquee acciones:

“Sprint completado”

y entramos a algo que cambia el producto:
Búsqueda global y proyecciones (read models + indexing tipo Notion/Jira).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Ahora tu producto ya es usable… pero todavía es lento para usuarios reales.

Cuando tengas 50k tasks, 2k proyectos y 300 usuarios, nadie va a navegar árbol por árbol.
Necesitan buscar.

# SEMANA 13 — Búsqueda global (Read Models + Indexing)

## Objetivo de negocio

Desde una sola barra el usuario puede escribir:

website

y obtener:

- proyectos

- tareas

- miembros

- (luego comentarios)

Sin abrir cada módulo.

Esto cambia la experiencia a algo tipo Notion/Jira.

## Problema arquitectónico

Tus microservicios están optimizados para escritura (OLTP).
La búsqueda es lectura pesada (OLAP-like).

No puedes consultar:

- projects-service

- tasks-service

- organizations-service

en tiempo real.

Implementaremos:

Read Model desacoplado + indexador por eventos

Nace un nuevo tipo de servicio: proyección de lectura.

## Nuevo Slice

### Search Slice

Componentes:

- search-service

- search-index (Elasticsearch u OpenSearch recomendado)

- search-bff

- search-frontend

Este servicio no tiene datos propios.
Solo índices derivados.

## Qué hará

Escuchará eventos de:

ProjectCreated

ProjectArchived

TaskCreated

TaskStatusChanged

UserAddedToWorkspace

WorkspaceRenamed (nuevo evento en organizations)

Y construirá documentos indexados.

## Documento indexado

Ejemplo:

{

id: "task-uuid",

workspace_id: "w1",

type: "task",

title: "Fix login bug",

project_name: "Website",

status: "doing",

text: "Fix login bug Website doing",

updated_at: ...

}

## Reglas IMPORTANTES

- Search nunca llama a otros servicios

- Search nunca es fuente de verdad

- Si el índice se borra → se reconstruye por eventos

## Nuevo proceso

### Indexer Worker

El search-service debe tener un worker que:

- consume eventos

- transforma

- indexa

Idempotente obligatorio.

## API

### search-bff

GET /search?q=

GET /search/suggestions?q=

Filtrado obligatorio por:

workspace_id

Nunca debe poder verse info de otro tenant.

## UI mínima

Agregar en el Shell:

barra global de búsqueda

Resultados agrupados:

- Projects

- Tasks

- People

Click debe navegar al remote correspondiente.

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- Crear proyecto "Website"

- Crear task "Fix header"

- Buscar "header"

→ debe aparecer la task sin abrir tasks-app.

## Prueba crítica (muy importante)

Borrar completamente el índice de búsqueda.

Reiniciar search-service.

Resultado esperado:

→ el sistema reindexa automáticamente desde eventos.

Si necesitas scripts manuales → mal diseño.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Infra

- levantar OpenSearch/Elastic

- persistencia

### Dev 2 — Search Service

- consumidores

- indexador

- reconstrucción

### Dev 3 — Search BFF

- endpoints

- filtros por workspace

- ranking básico

### Dev 4 — Frontend

- barra global

- dropdown resultados

- navegación a remotes

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- la búsqueda es casi inmediata (<500ms)

- no hace llamadas a otros servicios

- respeta tenants

## Prueba realista de fallo

Apagar projects-service.

La búsqueda debe seguir funcionando con datos existentes.

## Errores típicos

- Consultar APIs para buscar

- No filtrar por workspace

- Indexar solo título

- No manejar eventos antiguos

- Depender de orden perfecto de eventos

Cuando puedas encontrar cualquier entidad desde una barra:

“Sprint completado”

y pasamos al paso que permite analítica real para empresas:
Analytics + métricas de uso por workspace (event warehouse).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Perfecto.
Ahora tu SaaS funciona para operar… pero una empresa te va a pedir:

“¿Cuánto lo usan mis equipos?”

Necesitas analítica de producto real.

# SEMANA 14 — Analytics (event warehouse + métricas por workspace)

## Objetivo de negocio

Un admin puede ver:

- actividad diaria

- usuarios activos

- tareas creadas

- proyectos activos

Por su propio workspace.

Y tú podrás saber qué clientes usan realmente el producto.

## Problema arquitectónico

No puedes calcular métricas desde las DB de los microservicios:

- son OLTP

- afectan performance

- rompen independencia

Implementamos:

Event Warehouse (event sourcing parcial para analítica)

Todos los servicios ahora también generan eventos analíticos.

## Nuevo Slice

### Analytics Slice

Componentes:

- analytics-service

- analytics-db (ClickHouse recomendado, PostgreSQL aceptable)

- analytics-bff

- analytics-frontend

Este servicio no participa en operaciones del sistema.
Solo observa.

## Eventos que consumirá

No reutilices exactamente los de dominio.
Crear eventos analíticos:

UserLoggedIn

ProjectViewed

TaskViewed

TaskCreated

TaskCompleted

WorkspaceActive

SearchPerformed

NotificationOpened

Se publican al broker igual que los demás.

## Modelo de datos

Tabla principal:

events

id

workspace_id

user_id

event_type

entity_type

entity_id

metadata (json)

timestamp

Luego crear tablas agregadas:

daily_workspace_stats

daily_user_stats

feature_usage

Estas se calculan por workers (no en request).

## Workers (importante)

Un proceso batch cada minuto:

- agrega métricas

- genera contadores

- calcula DAU / WAU

Nada de queries pesadas desde el frontend.

## APIs

### analytics-bff

GET /stats/overview

GET /stats/activity

GET /stats/users

GET /stats/features

Siempre filtrado por workspace_id.

## UI mínima

Remote:

### analytics-app

Dashboard:

- usuarios activos (gráfico)

- tareas creadas por día

- proyectos activos

- uso por feature

Ruta:

/analytics

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- usar el sistema 10 minutos

- ir a analytics

→ deben aparecer gráficos con datos reales.

## Prueba crítica

Apagar analytics-service durante uso normal 15 min.

Encenderlo.

Resultado:

→ procesa backlog de eventos y aparecen métricas históricas.

Si se pierden → mala arquitectura.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Broker

- colas separadas para analytics

- retención alta

### Dev 2 — Analytics Service

- ingestión de eventos

- workers agregadores

### Dev 3 — Analytics BFF

- endpoints optimizados

- caching

### Dev 4 — Frontend

- dashboard

- gráficos (chart library)

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- analytics no afecta performance del sistema

- funciona aunque servicios caigan

- no hay queries cross-service

## Prueba realista de fallo

Generar 10k eventos.

El sistema principal debe seguir respondiendo normal.

## Errores típicos

- Consultar DB de projects/tasks

- Calcular métricas en tiempo real

- No usar workers

- Mezclar audit con analytics

- Bloquear requests por analytics

Cuando tengas métricas reales:

“Sprint completado”

y entramos en una de las piezas más difíciles del SaaS colaborativo:
Comentarios, menciones y colaboración en tiempo real (tipo Notion/Jira threads).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Ahora tu sistema ya gestiona trabajo…
pero todavía no es colaborativo de verdad.

Las empresas no compran gestores de tareas.
Compran comunicación alrededor del trabajo.

# SEMANA 15 — Comentarios, menciones y threads

## Objetivo de negocio

Dentro de una task los usuarios pueden:

- escribir comentarios

- responder (threads)

- mencionar @usuario

- el usuario mencionado recibe notificación inmediata

La task pasa a ser un espacio de conversación.

## Problema arquitectónico

Esto introduce algo nuevo:

Datos altamente concurrentes + tiempo real + permisos + notificaciones

Y además los comentarios deben:

- aparecer en vivo

- persistir

- generar notificaciones

- auditarse

- indexarse en búsqueda

Sin acoplar servicios.

## Nuevo Slice

### Comments Slice

Componentes:

- comments-service

- comments-db

- comments-bff

- comments-frontend

- websocket channel (se integra con notifications-service)

## Modelo de datos

comments

id

workspace_id

task_id

author_user_id

content

created_at

edited_at

deleted

comment_threads

id

parent_comment_id

child_comment_id

Soporta respuestas anidadas (máx profundidad 3).

## Eventos que emite

CommentCreated

CommentEdited

CommentDeleted

UserMentioned

## Menciones

Al guardar un comentario:

- parsear @username

- resolver a user_id (desde cache local de miembros)

- emitir:

UserMentioned

notifications-service enviará alerta.

comments-service NO envía notificaciones directo.

## Permisos

Antes de crear comentario:

consultar permissions-service:

COMMENT_TASK

Si usuario solo viewer → 403.

## Tiempo real

Cuando alguien comenta:

- guardar en DB

- emitir evento

- publicar por WebSocket (canal por task_id)

Otros usuarios en la misma task ven el comentario aparecer sin refrescar.

## UI mínima

Dentro de la pantalla de task:

Panel lateral:

- lista de comentarios

- editor de texto

- responder comentario

- resaltar @menciones

Debe actualizarse en vivo.

## Búsqueda y audit

search-service:

- indexar comentarios (solo texto)

audit-service:

- registrar CommentCreated

Sin integraciones manuales.

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- 2 usuarios abren misma task

- uno escribe comentario

→ el otro lo ve instantáneamente.

## Prueba crítica

Mencionar usuario offline:

@ana

Cuando ana se conecte:

→ debe tener notificación pendiente.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Comments Service

- modelo

- menciones

- eventos

### Dev 2 — Tiempo real

- canal websocket por task

- reconexión

### Dev 3 — Integraciones

- permissions

- notifications

- audit

- search

### Dev 4 — Frontend

- panel comentarios

- threads

- highlight menciones

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- no hay polling

- funciona con 2 usuarios simultáneos

- menciones notifican correctamente

## Prueba realista de fallo

Apagar notifications-service.

Comentar con menciones.

Encenderlo.

→ las notificaciones deben enviarse igualmente (por eventos acumulados).

## Errores típicos

- Guardar usuarios en comments DB

- Enviar notificación directo por HTTP

- Broadcast global

- No validar permisos

- No soportar reconexión

Cuando los usuarios puedan conversar dentro de una task:

“Sprint completado”

y pasamos al último gran bloque funcional del producto:
Adjuntos, almacenamiento y gestión de archivos (tipo Google Drive dentro de tareas).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Perfecto.
Ahora el producto entra en terreno enterprise real:

Sin archivos adjuntos, ninguna empresa migra.
Necesitas manejar documentos, imágenes, PDFs… sin destruir tu arquitectura.

# SEMANA 16 — Adjuntos y almacenamiento de archivos

## Objetivo de negocio

Dentro de una task los usuarios pueden:

- subir archivos

- descargar archivos

- ver previews (imagen/pdf)

- borrar archivos

Y los archivos pertenecen al workspace (no al usuario).

## Problema arquitectónico

Error típico: guardar archivos en el backend.

Eso rompe:

- escalabilidad

- despliegues

- pods efímeros en Kubernetes

Implementaremos:

Object Storage desacoplado (estilo S3)

Los microservicios no almacenan archivos.
Solo metadatos.

## Nuevo Slice

### Files Slice

Componentes:

- files-service

- files-db

- files-bff

- files-frontend

- Object Storage (MinIO en local, S3 en prod)

## Modelo de datos

files

id

workspace_id

task_id

uploaded_by

filename

content_type

size

object_key

created_at

deleted

No guardar binarios en DB.

## Flujo de subida (muy importante)

El archivo NO pasa por tu backend.

Proceso:

- frontend pide permiso:

POST /files/upload-url

- files-service valida permisos:

UPLOAD_FILE en task

- responde:

pre-signed URL

object_key

- browser sube directo a S3/MinIO

- frontend confirma:

POST /files/confirm

- se guarda metadata y se emite evento.

## Eventos

FileUploaded

FileDeleted

Consumidos por:

- audit

- search (solo nombre)

- analytics

## Descarga

Descargar también usa:

GET /files/{id}/download-url

→ devuelve URL temporal firmada.

Nunca exponer bucket público.

## Seguridad

- URLs expiran (5 min)

- validar workspace

- validar permisos

- tamaño máximo por plan (integrar billing)

Ejemplo:

Free: 10MB
Pro: 200MB

billing-service decide.

## UI mínima

Dentro de la task:

Panel:

- subir archivo (drag & drop)

- lista archivos

- preview imagen/pdf

- botón download

- botón delete

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- subir imagen

- verla desde otro navegador

- reiniciar files-service

→ el archivo sigue existiendo.

## Prueba crítica

Reiniciar todo Kubernetes.

Los archivos deben seguir accesibles.

Si se pierden → mala configuración de storage.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Storage

- MinIO

- buckets

- políticas

### Dev 2 — Files Service

- presigned URLs

- metadata

- eventos

### Dev 3 — Integraciones

- billing (tamaño)

- permissions

- audit/search/analytics

### Dev 4 — Frontend

- upload UI

- progress bar

- preview

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- backend no recibe el archivo

- no hay archivos en contenedores

- funciona tras reinicio

## Prueba realista de fallo

Subir archivo grande y matar el pod durante upload.

El sistema no debe corromper datos ni registrar archivo incompleto.

## Errores típicos

- Multipart al backend

- Bucket público

- Guardar ruta local

- No expirar URLs

- No validar workspace

Cuando los usuarios puedan trabajar con documentos:

“Sprint completado”

y entramos en la última capa de producto SaaS profesional:
Invitaciones externas, onboarding y acceso por email (collaboration outside the company).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Ahora tu producto sirve dentro de una empresa…
pero todavía no puede crecer solo.

Un SaaS real crece cuando un usuario invita a otro.

# SEMANA 17 — Invitaciones externas y onboarding por email

## Objetivo de negocio

Un usuario puede invitar a otra persona por email:

- escribe el email

- el invitado recibe un link

- crea su cuenta

- entra directamente al workspace correcto

Sin intervención manual.

## Problema arquitectónico

Aquí aparece algo delicado:

El usuario aún no existe en el sistema cuando lo invitan.

No puedes:

- crear el usuario en identity

- asignar membresía inmediatamente

- confiar en el frontend

Implementaremos:

Invitation Flow desacoplado basado en tokens firmados + eventos

## Nuevo Slice

### Invitations Slice

Componentes:

- invitations-service

- invitations-db

- invitations-bff

- email worker

Este servicio coordina el acceso inicial.

## Modelo de datos

invitations

id

workspace_id

email

role

token_hash

expires_at

accepted

invited_by

created_at

El token no se guarda plano. Solo hash.

## Flujo completo

### 1) Invitar

Admin ejecuta:

POST /invitations

email

role

invitations-service:

- genera token firmado (JWT o random + firma)

- guarda hash

- emite:

UserInvited

email worker envía correo.

### 2) Link del email

El link:

app.local/invite?token=XXXX

El frontend:

- llama invitations-bff/validate

Si válido → redirige a login (Keycloak).

### 3) Primer login del invitado

Después de autenticarse:

identity-service emite UserRegistered.

invitations-service escucha ese evento:

- matchea por email

- crea membresía en organizations-service (evento)

Evento emitido:

InvitationAccepted

MemberAddedToWorkspace

El usuario entra directamente al workspace.

## Seguridad (muy importante)

- token expira (48h)

- un solo uso

- invalidado al aceptar

- no revelar si el email existe

- rate limit en invitaciones

## Cambios en Organizations

organizations-service ya no crea miembros directo.

Ahora solo responde a evento:

MemberAddedToWorkspace

Emitido por invitations-service.

## Emails

Implementar worker:

Puede usar:

- SMTP local (Mailhog recomendado)

Template mínimo:

- nombre workspace

- quién invitó

- botón “Join workspace”

## UI mínima

En settings del workspace:

Pantalla:

- invitar por email

- rol

- lista de pendientes

- cancelar invitación

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- invitar email real (o mailhog)

- abrir link

- registrarse

- entrar automáticamente al workspace

Sin intervención manual.

## Prueba crítica

Invitar usuario que ya tiene cuenta.

Debe:

- loguearse

- entrar directo al workspace

- sin crear duplicados.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Invitations Service

- tokens

- expiración

- eventos

### Dev 2 — Integraciones

- identity listener

- organizations membership

### Dev 3 — Email Worker

- plantillas

- envío

- reintentos

### Dev 4 — Frontend

- pantalla invitar

- flujo aceptación

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- un usuario externo puede entrar solo

- no hay creación manual de usuarios

- no hay acceso sin invitación

## Prueba realista de fallo

Aceptar invitación cuando invitations-service está caído.

Al volver:

→ debe procesarse automáticamente por eventos.

## Errores típicos

- Crear usuario antes del login

- Token sin expiración

- Pasar workspace_id en URL sin firma

- Crear membresía desde frontend

- No manejar usuarios existentes

Cuando puedas invitar a alguien externo y entre solo:

“Sprint completado”

y pasamos a la última etapa funcional antes de optimización:
Automatizaciones y reglas (workflows tipo ClickUp/Jira automation).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Perfecto.
Ahora tu producto puede crecer solo.
El siguiente paso es lo que hace que las empresas dependan del sistema: automatizar su trabajo.

# SEMANA 18 — Automatizaciones y Reglas (Workflows)

## Objetivo de negocio

Un admin puede definir:

“Cuando pase X → hacer Y automáticamente”

Ejemplos reales:

- cuando una task pasa a DONE → notificar al creador

- cuando se crea una task → asignar responsable

- cuando se crea proyecto → crear tareas iniciales

- cuando se menciona a alguien → agregar como watcher

Sin código. Desde UI.

## Problema arquitectónico

Las automatizaciones NO pueden vivir dentro de:

- tasks-service

- projects-service

Porque se volverían dependientes entre sí.

Implementaremos:

Event-driven Workflow Engine desacoplado

Un servicio que escucha eventos del sistema y ejecuta acciones.

## Nuevo Slice

### Automation Slice

Componentes:

- automation-service

- automation-db

- automation-bff

- automation-frontend

- worker executor

No tiene endpoints usados por otros servicios.

Solo:

eventos → reglas → acciones.

## Modelo de datos

automations

id

workspace_id

name

enabled

trigger_event

conditions (json)

actions (json)

created_by

created_at

Ejemplo:

Trigger:

TaskStatusChanged

status=done

Action:

NotifyUser

user=task.creator

## Concepto importante

La automatización NO ejecuta lógica directamente.
Publica comandos por eventos.

Ejemplo:

AssignUserToTask

CreateTask

SendNotification

AddWatcher

Los servicios escuchan esos comandos y actúan.

Esto evita acoplamiento.

## Eventos que debe escuchar

TaskCreated

TaskStatusChanged

ProjectCreated

CommentCreated

UserMentioned

## Motor de ejecución

Flujo:

- llega evento

- buscar reglas activas del workspace

- evaluar condiciones

- generar acciones

- publicar comandos

Debe ser asíncrono.

Nunca bloquear el request original.

## Seguridad

Antes de ejecutar acción:

validar con permissions-service
(usando usuario creador de la automatización como actor).

## UI mínima

Pantalla:

Automation Builder

Formulario simple:

- seleccionar trigger

- agregar condición

- seleccionar acción

No necesitas drag&drop complejo aún.

Ruta:

/settings/automations

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

Crear regla:

WHEN task created

THEN assign user X

Crear task:

→ automáticamente asignada.

## Prueba crítica

Crear regla:

WHEN task done

THEN create task "QA Review"

Cambiar estado:

→ aparece nueva task sin intervención.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Automation Service

- modelo

- motor evaluación

- publicación comandos

### Dev 2 — Integraciones

- consumers en tasks/projects/notifications

### Dev 3 — Seguridad

- validación con permissions

- actor contextual

### Dev 4 — Frontend

- builder UI

- lista reglas

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- las automatizaciones sobreviven reinicios

- no bloquean operaciones

- no requieren cambios en otros servicios

## Prueba realista de fallo

Crear 100 tasks rápidamente.

Las automatizaciones deben ejecutarse sin duplicados ni pérdida.

## Errores típicos

- Ejecutar acciones por HTTP directo

- Hardcodear lógica en tasks-service

- No validar permisos

- Ejecutar sin colas

- Bloquear requests originales

Cuando el sistema haga trabajo solo:

“Sprint completado”

y entramos a la fase de preparación para clientes reales:
Cuotas, rate limiting por tenant y protección anti abuso.

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Bien.
Ahora tu SaaS ya automatiza trabajo… pero todavía no se protege.

Cuando abras el registro público vas a tener:

- scripts

- crawlers

- usuarios abusando la API

- un tenant consumiendo todo

Necesitas aislar consumo por cliente.

# SEMANA 19 — Cuotas y Rate Limiting por Tenant

## Objetivo de negocio

Un workspace no puede degradar a los demás.

Ejemplo:

Un cliente hace 10.000 requests/min →
solo ese cliente se ralentiza, el resto funciona normal.

## Problema arquitectónico

El rate limit típico es por IP o usuario.
En SaaS multi-tenant eso no sirve.

Implementaremos:

Throttling y cuotas por workspace (tenant-aware protection)

El sistema empieza a protegerse solo.

## Componentes nuevos

No es un dominio funcional, es infra transversal:

- Redis (obligatorio)

- Rate Limit Middleware en Gateway

- Quotas Worker

## Qué vamos a limitar

Por workspace_id:

- requests HTTP

- creación de tasks

- subida de archivos

- ejecuciones de automatizaciones

- búsquedas

## Rate Limiting (tiempo real)

En el API Gateway:

Cada request debe:

- leer X-Workspace-Id

- consultar Redis

- aplicar política

Ejemplo plan Free:

100 requests / minuto

Si supera:

429 Too Many Requests

Retry-After: 30

Los otros tenants siguen normales.

## Cuotas (consumo acumulado)

No es velocidad, es uso mensual.

Ejemplo:

Free:

- 5.000 tasks / mes

- 1GB almacenamiento

- 2.000 búsquedas

Nuevo proceso:

### Quotas Worker

Consume eventos:

TaskCreated

FileUploaded

SearchPerformed

AutomationExecuted

Actualiza:

workspace_usage_monthly

## Integración con Billing

billing-service ahora decide:

isQuotaExceeded(workspace, feature)

Si excedido:

los servicios deben bloquear operación.

Ejemplo:

crear task → 402 Payment Required.

## Cambios en Gateway

Debe agregar headers:

X-RateLimit-Remaining

X-RateLimit-Reset

El frontend mostrará advertencias.

## UI mínima

En /billing:

Panel nuevo:

- consumo actual

- límite

- porcentaje usado

- aviso “near limit”

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

Script:

hacer 150 requests rápidos.

Resultado:

→ solo ese workspace recibe 429.

## Prueba crítica

Alcanzar cuota mensual de tasks.

Intentar crear otra:

→ bloqueado aunque rate limit esté OK.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Gateway

- rate limit por workspace

- redis counters

### Dev 2 — Quotas Worker

- consumo mensual

- reset mensual automático

### Dev 3 — Billing Integration

- bloquear operaciones

### Dev 4 — Frontend

- avisos de límite

- manejo 429

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- un tenant abusivo no afecta otros

- límites aplican inmediatamente

- reinicio de servicios no resetea contadores

## Prueba realista de fallo

Reiniciar Redis.

El sistema debe:

- recuperar contadores

- no permitir abuso masivo

## Errores típicos

- Rate limit por IP

- Contadores en memoria

- No sincronizar con billing

- Resetear al reiniciar pods

- Bloquear todo el sistema

Cuando el sistema se proteja solo:

“Sprint completado”

y entramos en la última fase técnica:
Performance y caching distribuido (escala a miles de usuarios).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Perfecto.
Ahora tu sistema es correcto… pero todavía no escala.

Si mañana entran 2.000 usuarios simultáneos, hoy vas a saturar:

- DBs

- permissions-service

- search

- analytics

Necesitas que el sistema responda rápido sin tocar la lógica.

# SEMANA 20 — Performance y caching distribuido

## Objetivo de negocio

La app debe sentirse instantánea:

- abrir proyecto < 300ms

- listar tasks < 300ms

- cambiar de workspace inmediato

Incluso con muchos usuarios.

## Problema arquitectónico

Hoy cada request:

→ consulta DB
→ valida permisos
→ arma respuesta

Eso no escala.

Implementaremos:

Caching multinivel (edge + service + query)

Sin romper consistencia.

## Capas de cache

Tendrás 3 niveles:

- Gateway Cache (responses cortas)

- Service Cache (queries frecuentes)

- Permission Cache distribuido

Redis será central.

## Qué debes cachear

### En permissions-service

El mayor cuello de botella.

Cache obligatorio:

(user_id, workspace_id, resource, action) → allowed

TTL: 60s

Invalidación por evento:

PermissionsUpdated

### En tasks-service

Cache:

GET /projects/{id}/tasks

Clave:

tasks:list:{workspace}:{project}

Invalidar cuando:

TaskCreated

TaskUpdated

TaskDeleted

TaskStatusChanged

### En projects-service

Cache:

GET /projects

### En organizations

Cache membresías:

user memberships

(esto reduce llamadas a permissions)

## Gateway Cache

El gateway puede cachear:

GET requests

TTL: 10–30s

Pero solo si:

- autenticado

- con workspace header

Clave incluye workspace.

## Reglas IMPORTANTES

Nunca cachear:

- POST

- PATCH

- datos de billing críticos

- authorize responses más de 60s

## Invalidación por eventos

No usar solo TTL.

Cada servicio debe escuchar eventos y borrar claves relacionadas.

Ejemplo:

TaskCreated → borrar tasks:list:{workspace}:{project}

Esto es clave del sprint.

## Métrica obligatoria

Debes medir:

cache_hit_ratio

Objetivo:

mínimo 70% hits

Verlo en Grafana.

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- abrir proyecto 20 veces seguidas

La DB debe recibir muy pocas queries.

(Ver en métricas)

## Prueba crítica

Crear task.

Inmediatamente listar tasks.

→ debe aparecer (cache invalidado correctamente)

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Redis

- cluster

- persistencia

- métricas

### Dev 2 — Permission Cache

- implementación

- invalidación por eventos

### Dev 3 — Service Caches

- tasks/projects/org caches

- eviction

### Dev 4 — Gateway Cache + métricas

- headers

- grafana dashboard

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- latencia baja notablemente

- datos no quedan stale

- cache se invalida por eventos

## Prueba realista de fallo

Apagar Redis.

El sistema debe seguir funcionando (más lento, pero correcto).

Si falla → dependes del cache.

## Errores típicos

- Cache sin invalidación

- Cachear permisos indefinidamente

- Claves sin workspace_id

- Cachear POST responses

- Hacer del cache una dependencia crítica

Cuando el sistema responda rápido incluso bajo carga:

“Sprint completado”

y entramos en el último gran paso antes del lanzamiento:
Migraciones, versionado de APIs y backward compatibility (zero downtime deploys).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Excelente.
Ahora tu sistema es rápido… pero aún tiene un riesgo enorme:

Cada deploy puede romper a los clientes activos.

En un SaaS real no existe el mantenimiento programado.

# SEMANA 21 — Migraciones y versionado sin downtime

## Objetivo de negocio

Poder desplegar una nueva versión mientras usuarios están trabajando:

- sin cerrar sesiones

- sin errores 500

- sin perder datos

Deploy invisible para el cliente.

## Problema arquitectónico

Actualmente:

nuevo código + DB vieja
o
DB nueva + código viejo

→ incompatibilidad.

Implementaremos:

Expand & Contract + API versioning

## Regla central

Nunca hacer cambios destructivos directos en DB.

Primero expandes, luego migras, luego eliminas.

## Estrategia de migraciones

### Paso 1 — Expand

Agregar sin romper.

Ejemplo:

Agregar campo description a projects:

ALTER TABLE projects ADD COLUMN description TEXT NULL;

El código viejo sigue funcionando.

### Paso 2 — Código compatible

El nuevo código:

- escribe en ambos formatos si hace falta

- soporta nulls

- no asume existencia

Esto es obligatorio.

### Paso 3 — Backfill

Crear worker:

migration-worker

Rellena datos históricos sin bloquear sistema.

Nunca hacer:

UPDATE massive_table;

en una sola transacción.

Debe hacerlo por lotes (batch).

### Paso 4 — Contract

Cuando todo el tráfico usa el nuevo campo:

recién ahí puedes eliminar el viejo.

Este paso puede ser semanas después.

## API Versioning

Los BFF ahora deben soportar:

/api/v1/...

/api/v2/...

El gateway enruta según header:

Accept-Version

No romper clientes viejos.

## Compatibilidad de eventos

Los eventos también tienen versión:

TaskCreated v1

TaskCreated v2

Regla:

Un consumer debe ignorar campos desconocidos.

Nunca depender de orden estricto.

## Feature Flags

Introducir:

feature-flags-service (simple)

o LaunchDarkly-like básico.

Permite:

- activar funcionalidad por workspace

- probar sin afectar todos

Ejemplo:

solo ACME usa nueva vista tasks.

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

- usuario crea tasks

- mientras tanto deployar nueva versión

→ el usuario no nota nada.

## Prueba crítica

Agregar nueva columna requerida.

Sistema debe:

- seguir funcionando

- rellenar datos gradualmente

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Migraciones

- scripts expand/contract

- batch worker

### Dev 2 — API versioning

- rutas v1/v2

- gateway routing

### Dev 3 — Eventos

- versionado

- consumers tolerantes

### Dev 4 — Feature flags

- servicio simple

- activación por workspace

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- puedes deployar con usuarios conectados

- no hay downtime

- no hay errores de schema

## Prueba realista de fallo

Deployar nueva versión de tasks-service mientras se crean tasks masivamente.

Debe funcionar sin errores.

## Errores típicos

- Migraciones bloqueantes

- Eliminar columnas inmediatamente

- Eventos rígidos

- Flags hardcodeados

- Reiniciar todo el sistema para cambios

Cuando puedas desplegar sin que nadie lo note:

“Sprint completado”

y entramos en la preparación final:
Hardening de seguridad y cumplimiento (protecciones reales de internet).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Entramos en la etapa donde un SaaS deja de ser un proyecto técnico y pasa a ser publicable en internet.

Hasta ahora protegiste arquitectura.
Ahora debes protegerte de personas reales en internet.

# SEMANA 22 — Hardening de seguridad

## Objetivo de negocio

Poder abrir registro público sin que en 24h te:

- roben cuentas

- saturen endpoints

- extraigan datos de otros tenants

## Problema arquitectónico

Keycloak autentica…
pero tu sistema sigue expuesto a:

- enumeration

- CSRF

- token theft

- abuso API

- XSS

- subida de malware

Implementaremos seguridad de aplicación real.

## 1) Protección de autenticación

### Reglas obligatorias

- Access token corto: 5–10 min

- Refresh token rotatorio

- Logout invalida sesión

No guardar JWT en localStorage.

Usar:

HTTP-only Secure SameSite cookies

## 2) CSRF

Todas las requests mutantes (POST/PATCH/DELETE):

Requieren:

X-CSRF-Token

El BFF valida contra cookie firmada.

Sin esto → 403.

## 3) CORS

No permitir:

*

Solo:

app.tudominio.com

Nada más.

## 4) Protección multi-tenant crítica

Cada endpoint debe validar SIEMPRE:

workspace_id ∈ membresías del usuario

Aunque ya venga en JWT o cache.

Esto previene “horizontal privilege escalation”.

## 5) Subida de archivos segura

En files-service:

- validar content-type real (magic bytes)

- escanear malware (ClamAV)

- bloquear ejecutables

- renombrar archivos (no confiar filename)

Si suben .exe → rechazado.

## 6) Headers de seguridad

El gateway debe agregar:

Content-Security-Policy

X-Frame-Options: DENY

X-Content-Type-Options: nosniff

Strict-Transport-Security

Referrer-Policy

Sin esto eres vulnerable a XSS y clickjacking.

## 7) Protección de API

Implementar:

### IP throttling adicional

(no reemplaza tenant rate limit)

Ejemplo:

50 req/min por IP

## 8) Audit de seguridad

Agregar eventos:

FailedLoginAttempt

PermissionDenied

TokenReuseDetected

SuspiciousRateLimit

Audit-service los guarda.

## 9) Enumeración de usuarios

Endpoints:

- login

- invite

- password reset

Siempre responder:

"If the account exists, you will receive an email"

Nunca revelar si existe.

## 10) Password reset seguro

Flujo:

- token único

- expira 15 min

- un solo uso

- invalida sesiones activas

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

Intentar:

- cambiar workspace_id manualmente

- repetir token de invitación

- subir archivo .exe

→ todo debe fallar.

## Prueba crítica

Abrir DevTools:

ejecutar request manual:

POST /projects con workspace ajeno

Debe devolver:

403

Siempre.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Auth & Cookies

- secure cookies

- token rotation

### Dev 2 — BFF Security

- CSRF

- headers

- workspace validation

### Dev 3 — Files Security

- mime validation

- antivirus

- renaming

### Dev 4 — Gateway & Audit

- security headers

- IP throttle

- eventos seguridad

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- no puedes acceder a datos de otro tenant ni manipulando requests

- no puedes reutilizar tokens

- archivos peligrosos son rechazados

## Prueba realista de fallo

Copiar cookie de sesión a otro navegador.

El sistema debe detectar uso sospechoso y invalidar.

## Errores típicos

- JWT en localStorage

- confiar en frontend

- validar workspace solo en gateway

- no validar mime real

- CORS abierto

Cuando el sistema resista ataques básicos:

“Sprint completado”

y entramos en la recta final:
Backups, disaster recovery y continuidad operativa.

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Último paso antes de poder dormir tranquilo.

Un SaaS no muere por bugs.
Muere cuando pierde datos de clientes.

# SEMANA 23 — Backups y Disaster Recovery

## Objetivo de negocio

Aunque ocurra:

- borrado accidental

- bug destructivo

- caída del cluster

- ransomware

Debes poder recuperar el sistema y los datos.

Tiempo objetivo:

RPO ≤ 5 min (máx datos perdidos)
RTO ≤ 30 min (máx tiempo caído)

## Problema arquitectónico

Hoy tus datos viven en:

- múltiples PostgreSQL

- Redis

- Object Storage

- OpenSearch

- Analytics DB

Si pierdes uno → el sistema queda inconsistente.

Implementaremos:

Estrategia de recuperación completa, no solo backups de DB.

## 1) Backups de bases de datos

Cada DB (identity, org, projects, tasks, billing, etc.):

- backup continuo (WAL archiving o snapshots cada 5 min)

- almacenamiento externo (no dentro del cluster)

Recomendado:

pgBackRest o wal-g

Destino:
otro bucket S3.

## 2) Point-in-Time Recovery

Debes poder restaurar la DB a:

10:42 AM exacto

(no solo “último backup”).

Prueba obligatoria.

## 3) Object Storage

MinIO/S3:

- versioning activado

- lifecycle policy

- borrado no permanente

Si alguien borra archivos → recuperables.

## 4) Redis

No es crítico pero:

- snapshot cada minuto

- persistencia AOF

Sirve para recuperar cuotas y cache caliente.

## 5) OpenSearch / Search

NO restaurar índices.

Regla:

El search-service debe poder reconstruirse solo con eventos.

Tu prueba será borrar completamente el índice.

## 6) Analytics

Puede perderse parcialmente.

Pero debes poder:

- reingestar eventos históricos

- reconstruir métricas.

## 7) Procedimiento de desastre (runbook)

Debes escribir documento real:

DISASTER.md

Con pasos exactos:

- cluster destruido

- levantar infra

- restaurar DBs

- restaurar storage

- reactivar servicios

- reindexar search

Sin improvisación.

## Entregables verificables

Prueba obligatoria (la más importante del curso):

- eliminar completamente DB de projects

- restaurar desde backup

→ los proyectos reaparecen.

## Prueba crítica

Borrar:

- todos los pods

- volúmenes

- índice de búsqueda

Simular pérdida total del cluster.

Debes reconstruir sistema funcional.

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — PostgreSQL backups

- wal archiving

- restore test

### Dev 2 — Storage backups

- versioning

- recovery files

### Dev 3 — Search & Analytics recovery

- reindex

- reprocess events

### Dev 4 — Runbook

- documentación

- simulacro completo

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- restauras datos reales

- sin hacks

- sin tocar código

## Prueba realista de fallo

Borrar un proyecto en producción simulada.

Restaurarlo sin afectar el resto del sistema.

## Errores típicos

- Backup en mismo cluster

- No probar restore

- Restaurar DB pero no storage

- Depender del search index

- No documentar procedimiento

Cuando puedas destruir tu sistema y recuperarlo:

“Sprint completado”

y entramos al último sprint:
Preparación de lanzamiento y operación real (SaaS en vivo).

##### Dijiste:

Sprint completado

###### ChatGPT dijo:

Llegaste al último sprint.
A partir de aquí ya no construyes… operas un producto real.

# SEMANA 24 — Lanzamiento y operación en vivo

## Objetivo de negocio

Abrir el SaaS a usuarios reales y poder operarlo día a día sin caos.

Debes poder:

- registrar usuarios externos

- monitorear clientes

- detectar incidentes

- responder sin tocar código

## Problema arquitectónico

Tu sistema es técnicamente correcto, pero aún no es operable.

Necesitas procesos, no features.

Implementaremos:

Operación SaaS (SRE básico + soporte + métricas de negocio)

## 1) Dominio real

Debes tener:

app.tudominio.com

api.tudominio.com

auth.tudominio.com

HTTPS obligatorio con certificados reales (Let’s Encrypt vía cert-manager).

Sin HTTPS → no hay cookies seguras ni login confiable.

## 2) Registro público

Habilitar:

“Create workspace”

Flujo:

- usuario se registra

- crea workspace automáticamente

- queda como admin

Esto usa:

UserRegistered → WorkspaceCreated

Sin intervención manual.

## 3) Página de estado

Crear:

status.tudominio.com

Debe mostrar:

- uptime API

- login

- realtime

- storage

Puede ser simple pero automático (health checks).

## 4) Alertas (muy importante)

Grafana debe enviar alertas reales:

Email o Slack cuando:

- error rate > 5%

- DB desconectada

- cola crece demasiado

- CPU saturada

- espacio storage bajo

Si no hay alertas → descubrirás problemas por Twitter.

## 5) Logging centralizado

Debes poder:

buscar:

user_id = X

workspace = Y

trace_id = Z

y ver todo su recorrido.

Si un cliente reporta problema → debes rastrearlo.

## 6) Soporte básico

Agregar panel admin interno:

/internal/admin

Funciones:

- ver workspaces

- ver usuarios

- desactivar cuenta

- ver consumo

- reenviar invitaciones

Sin tocar DB manualmente.

## 7) Métricas de negocio (no técnicas)

Dashboard:

- nuevos workspaces por día

- usuarios activos

- conversión free → pro

- churn

Esto viene de analytics-service.

## 8) Proceso de incidentes

Debes escribir:

INCIDENTS.md

Con:

- cómo detectar

- cómo degradar sistema

- cómo comunicar a clientes

- cómo hacer post-mortem

Ejemplo:

si falla notifications → desactivarlas sin apagar todo.

## Entregables verificables

Prueba obligatoria:

Crear un usuario externo real desde internet (no localhost).

Debe:

- registrarse

- crear workspace

- usar el sistema completo

## Prueba crítica

Simular incidente:

apagar tasks-service en producción.

Debes:

- recibir alerta

- diagnosticar con tracing

- comunicar estado

- restaurar servicio

## Tareas por desarrollador

### Dev 1 — Dominio & HTTPS

- DNS

- cert-manager

- ingress

### Dev 2 — Alerting & dashboards

- grafana alerts

- status page

### Dev 3 — Admin tools

- panel interno

- acciones seguras

### Dev 4 — Onboarding público

- registro

- creación automática workspace

## Criterios de aceptación

Se aprueba solo si:

- alguien externo puede usar el producto sin ayuda

- puedes detectar fallos antes que el usuario

- puedes resolver incidentes sin improvisar

## Errores típicos

- Lanzar sin alertas

- Depender de logs manuales

- Sin soporte interno

- Sin métricas de negocio

- Sin proceso de incidentes

Cuando completes todo:

escribe “Sistema en producción”.

##### Dijiste:

“Sistema en producción

###### ChatGPT dijo:

Felicitaciones.
A partir de ahora ya no estás practicando arquitectura… estás operando un SaaS.

Te dejo lo único importante desde hoy:

## Tu nuevo trabajo (semanal)

### Todos los días

- revisar alertas

- revisar errores por workspace

- revisar colas (event backlog)

- revisar consumo de DB

(15 minutos. Nunca lo saltees.)

### Todas las semanas

- ver DAU/WAU

- workspaces nuevos

- workspaces inactivos

- features más usadas

- dónde abandonan onboarding

Tu roadmap ya no lo decide el código.
Lo decide el comportamiento de usuarios.

## Lo que debes empezar ahora

### 1) Primeros usuarios (muy importante)

No busques miles.
Busca 5 equipos reales (3–10 personas cada uno).

Objetivo:

observarlos usar el producto en vivo por videollamada

Ahí vas a descubrir el 80% de tus verdaderos problemas.

### 2) Qué NO debes hacer ahora

No agregues:

- IA

- nuevas features grandes

- rediseños

Durante 4 semanas solo:
bugs + fricción de uso

### 3) Tus métricas clave

Olvida métricas técnicas.

Solo mira:

- tiempo hasta crear primera task

- tiempo hasta invitar 1 usuario

- retorno al día siguiente

Si fallan → el producto aún no encaja.

## Tu siguiente etapa (real)

Ahora empiezas a aprender:

Product Engineering

La arquitectura ya no es el cuello de botella.
Lo es:

- onboarding

- claridad

- valor percibido

Cuando quieras, te entreno en el siguiente paso:
cómo conseguir tus primeros clientes pagos sin marketing masivo.